| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 468/BC-UBND | Hương Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2021 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021
của xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã

1.1 Đặc điểm tự nhiên:

1.1.1 Vị trí địa lý:

Vị trí: Nằm về phía Tây Nam thành phố Huế.

Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch: Trên toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Thọ với diện tích 4.699,83 ha, có ranh giới như sau:

Phía Bắc tiếp giáp phường Hương Hồ (thành phố Huế) và xã Hương Bình (thị xã Hương Trà);

Phía Nam tiếp giáp xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) và xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy);

Phía Đông tiếp giáp sông Hương và xã Thủy Bằng (thành phố Huế);

Phía Tây tiếp giáp xã Hương Bình và xã Bình Thành (thị xã Hương Trà).

1.1.2. Diện tích tự nhiên

Diện tích tự nhiên: 4.699,83 ha, quy mô dân số gồm 1.498 hộ/ 5.814 khẩu.

Địa bàn xã có 8 thôn: thôn Hải Cát, thôn La Khê Bãi, thôn Liên Bằng, thôn Hòa An, thôn Thạch Hàn, thôn La Khê Trẹm, thôn Kim Ngọc, thôn Định Môn.

1.1.3. Đặc điểm địa hình:

- Về địa hình: địa hình gồm vùng gò đồi và núi thấp:

- Vùng gò đồi nằm phía bắc của xã phân bố chủ yếu dọc sông hữu trạch, độ dốc bình quân 20o, độ cao bình quân từ 100 - 150m. phần lớn diện tích này đã được đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Vùng núi thấp phía nam và phía tây của xã có độ dốc bình quân 25o , độ cao trung bình 300 - 350m.

1.2. Đất đai:

Diện tích tự nhiên: 4.699,83 ha (Trong đó: Đất NN: 4.005,29 ha; Phi NN: 662,19 ha; đất chưa sử dụng: 32,34 ha)

2.1. Đất nông nghiệp: 4.005,29 ha

Trong đó:	- Đất sản xuất nông nghiệp: 990,80 ha

- Đất lâm nghiệp: 2.996,77 ha

- Đất nuôi trồng thủy sản: 12,88 ha

2.2. Đất phi nông nghiệp: 662,19 ha

Trong đó:	- Đất ở nông thôn: 61,43 ha

- Đất chuyên dùng: 334,12 ha

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 8,12 ha

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 12,43 ha

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 185,41 ha

2.3. Đất chưa sử dụng: 32,34 ha

Trong đó:	- Đất đồi núi chưa sử dụng: 13,27 ha

- Đất bằng chưa sử dụng: 19,07 ha

1.3. Dân số, lao động:

- Số hộ: 1.498 hộ

- Nhân khẩu (Thực tế thường trú tại địa phương): 5.814 người

- Lao động trong độ tuổi: 2.753 người

- Mật độ dân số: 81 người/km2

1.4. Tình hình kinh tế xã hội

Trong những năm qua nền kinh tế của xã có tốc độ tăng trưởng khá.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn xã năm 2021 ước đạt 630,17 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2,80 %. Trong đó nông nghiệp đạt 175,6 tỷ đồng, chiếm 27,60%; Thương mại - Dịch vụ 181,17 tỷ đồng chiếm 28,48%; Công nghiệp đạt 279,4 tỷ đồng chiếm 43,92%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 105 tỷ đồng, vượt 101,05% so với kế hoạch.

-Trồng trọt: Tập trung củng cố và duy trì hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, màu sử dụng các giống mới, cải thiện hệ thống thủy lợi, dự báo phòng trừ sâu bệnh, vì vậy năng suất và sản lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên quá trình sản xuất gặp không ít khó khăn do thời tiết và sâu bệnh, giá vật tư phân bón tăng cao, diện tích nhỏ lẻ, manh mún…

- Chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn năm 2021 là  18.436 con (trong đó đàn lợn 144 con; gia cầm 18.000 con; trâu bò, dê 292 con góp phần nâng thu nhập cho người dân.

- Dịch vụ: Hạ tầng giao thông được đầu tư gắn liền với cảnh quan môi trường, đã tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ phát triển đồng đều trên địa bàn như: dịch vụ ăn uống tại điểm di tích lăng Gia Long, Minh Mạng, Điện Hòn Chén, dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, xây dựng; các dịch vụ thương mại ngày càng phát triển cả quy mô và số lượng, đa dạng các loại sản phẩm hàng hóa.

- Tiểu thủ công nghiệp: Các ngành nghề như: may mặc, mộc, nề, cưa xẻ gỗ ngày càng được củng cố và phát triển, số lao động tham gia các nghề ngày càng đông, nhiều ngành nghề đã được người dân đầu tư mở rộng quy mô, cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng các khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, tăng được năng suất lao động, tạo được nhiều sản phẩm

-Thu nhập bình quân đầu người: Năm 2021 đạt 41,34 triệu đồng/ người/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 (sử dụng số liệu năm 2020) còn 2,66%.

2. Thuận lợi.

Được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bằng nhiều Nghị quyết, Chuyên đề khuyến khích nhân dân trên địa bàn khai thác tối đa về tiềm năng đất đai làm giàu cho gia đình và xã hội. Bà con nhân nhân có ý chí, cần cù lao động, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Diện tích khá rộng lớn, đất đai được xác định là màu mở, có tuyến đường Quốc lộ 49 và đường tránh Huế đi ngang qua, là địa bàn có thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và cây công nghiệp dài ngày, cây đặc sản (cây cao su, Thanh trà, Buởi cốm) bên cạnh đó thuận lợi cho việc phát triển trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt, lao động ở đây rất cần cù, chịu khó, nhạy bén trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

3. Khó khăn.

Nằm tại vị trí cách xa trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km. Các vấn đề y tế, an sinh xã hội còn thấp, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Việc nắm bắt các thông tin đại chúng, chính sách còn nhiều hạn chế. Khí hậu thời tiết nằm trong khu vực miền Trung nên chịu ảnh hưởng rất lớn của khí hậu khắc nghiệt, mùa Hè nắng kéo dài kèm theo gió Tây Nam khô nóng, mùa mưa khí hậu lạnh, lượng mưa thường tập trung vào một số tháng thường gây ra lũ lụt, ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất đời sống dân sinh, đặc biệt là sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

II. Căn cứ triển khai thực hiện

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính Phủ sữa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 1600/2016/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010  Bộ Xây dựng về việc Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Văn bản số 2543/BNN-KHTH ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ công văn số 4711/UBND- XD ngày 25 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Kết luận số 77-KL/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Kết luận Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020;

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012; Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Quy định quản lý Quy hoạch nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020.

Căn cứ vào kết quả họp rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã; ý kiến tham gia của nhân dân các thôn trên địa bàn xã.

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới

1. Công tác chỉ đạo, Điều hành

- Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 10/6/2015 của Đại hội Đảng bộ xã Hương Thọ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2018 Hội đồng nhân dân xã Hương Thọ thông qua Đề án xây dựng xã văn hóa, Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban với 19 thành viên (tại Quyết định số 28-QĐ/ĐU ngày 19/4/2021 của Đảng ủy xã Hương Thọ).

- UBND xã đã thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (tại Quyết định số 464/QĐ-UBND  ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ) và kiện toàn Ban quản lý (tại Quyết định định số 176/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ và Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ) triển khai tại địa bàn xã theo đúng quy định, UBND xã đã thành lập tổ kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn 8 thôn (tại Quyết định số 237 đến 245/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ) và bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác xây dựng nông thôn mới của xã. Đến nay công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được phân công về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã cơ bản hoạt động có bài bản và hiệu quả.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

a) Công tác truyền thông.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy, UBND xã hết sức quan tâm chỉ đạo. UBND xã đã chỉ đạo công chức văn hóa phối hợp với cán bộ phụ trách nông thôn mới của xã tiến hành khảo các điểm trên địa bàn xã để đặt các bảng áp phích về tuyên truyền cổ động trực quan chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Song song với công tác tuyên truyền cổ động trực quan, UBND xã tiếp tục tuyên truyền các chủ trương và văn bản có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới trên hệ thống truyền thanh của xã, thông qua các mô hình hay, các cách làm giỏi được UBND xã đưa tin lên trên trang thông tin điện tử của xã để bà con nhân dân học hỏi và làm theo.

b) Công tác đào tạo, tập huấn.

- Qua 10 năm triển khai thực hiện, toàn xã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho hơn 250 lượt cán bộ, công chức cấp xã và thôn trên 430 lượt người. Do đó, hầu hết cán bộ chủ chốt và cán bộ công chức làm công tác xây dựng NTM các cấp đều đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở.

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân:

- - Căn cứ các quy hoạch, đề án nông nghiệp đã được thị xã phê duyệt và các quy hoạch, đề án do thị xã phê duyệt, các xã tiến hành bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch và Đề án xây dựng xã NTM đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- - Tập trung đầu tư cho công tác áp dụng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

- - Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo nghề theo các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân. Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động tại doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn.

- - Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ cho nông dân. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được đầu tư phát triển tập trung vào khai thác đá xây dựng, cát sỏi; các ngành nghề mộc, nề, cơ khí dần dần hình thành các tổ, nhóm. Lĩnh vực cưa xẽ gỗ rừng trồng được quan tâm đầu tư mở rộng, trên địa bàn xã có 15 cơ sở cưa xẻ gỗ. Từ đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 279,4 tỷ đồng.

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, cùng với việc lồng ghép triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Hộ nghèo theo chuẩn mới của xã Hương Thọ được điều tra đánh giá đến năm 2021 (sử dụng số liệu năm 2020) là: 37 hộ, chiếm tỷ lệ 2,66% trên tổng số 1.393 hộ. Số hộ cận nghèo của xã hiện tại chỉ 56 hộ chiếm 4,0%. Về tiêu chí hộ nghèo, xã đã cơ bản đảm bảo theo tiêu chí.

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tổng kinh phí đã thực hiện: 202.983,21 triệu đồng, trong đó:

- Vốn nguồn khác: 140.973,18 triệu đồng

+ Ngân sách trung ương, tỉnh: 100.448 triệu đồng

+ Ngân sách thị xã: 63.204 triệu đồng.

+ Ngân sách xã: 20,19 triệu đồng.

- Vốn nguồn Nông thôn mới: 62.010,03 triệu đồng

+ Ngân sách trung ương, tỉnh: 14.489 triệu đồng, chiếm 23,37%

+ Ngân sách thị xã: 21.799,88 triệu đồng, chiếm  35,16%;

+ Ngân sách xã: 618,12 triệu đồng, chiếm  01%;

+ Doanh nghiệp: 700 triệu đồng, chiếm  1,13%;

+ Nhân dân đóng góp: 24.403,03 triệu đồng, chiếm  39,35%.

IV. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tổng tiêu chí xã tổ chức đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%, cụ thể: (Có phụ lục đính kèm).

##### 2.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và công bố công khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b. Kết quả thực hiện:

- Xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 đã được công bố theo quy định; Quá trình xây dựng nông thôn mới Quy hoạch được rà soát điều chỉnh cục bộ chung tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 và Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 25/6/2019.

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của xã Hương Thọ.

- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội môi trường theo chuẩn mới.

- UBND xã đã được UBND thị xã ban hành quy định quản lý quy hoạch nông  thôn mới theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014.

- Đã hoàn thành cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 2. Tiêu chí số 2 -Giao thông

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

b. Kết quả thực hiện:

Tổng số chiều dài đường giao thông trong xã bao gồm đường trục xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng là: 61,88 km, trong đó:

- Đường xã, từ trung tâm xã đến huyện chiều dài 23,2 km, đã bê tông hoá được 23,2 km được bê tông hóa đạt 100 %. (chỉ tiêu 100%)

- Đường trục liên thôn tổng số 7,9 km đã được cứng hóa 7,9 km, đạt 100% (chỉ tiêu 90%).

- Đường trục thôn tổng số 4,1 km, đã được cứng hóa 4,1 km, đạt 100%.

- Đường ngõ xóm: 14,88 km, đã được cứng hóa 13,18 km, đạt 88,5%; cứng hóa đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%.

- Đường trục chính nội đồng: 11,8 km, đầu tư bê tông 3,5 km đạt tỷ lệ 30% chủ yếu là đường cấp phối, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100%.

Hệ thống đường giao thông cấp xã (đường trục xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng) được chính quyền xã phân công cán bộ phụ trách giao thông - thủy lợi theo dõi, quản lý kết hợp với công an xã, trưởng các thôn có sự tham gia của cộng đồng dân cư nên các trục đường, tuyến đường và ngõ xóm trên địa bàn xã luôn ổn định, không có hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường cũng như làm hư hại các công trình công cộng, đảm bảo thuận lợi trong đi lại và phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của xã. Vì thế, đây là vấn đề cần được ưu tiên phát triển trong thời gian tới để Hương Thọ có thể phát triển một cách nhanh chóng, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Khối lượng đã thực hiện: Từ năm 2012-2021, đã đầu tư các tuyến đường sau:

Công trình vốn nông thôn mới:

+ Năm 2014:

Đường bê tông liên thôn Hải Cát 2 - Hải Cát 1 mặt đường rộng 3 m, dài 3,5 km vốn 4.500 triệu đồng;

Đường bê tông kiệt xóm Hòa An, La Khê Bãi, Định Môn, Kim Ngọc mặt đường rộng 3 m, dài 1,24 km vốn 555 triệu đồng;

+ Năm 2016:

Đường bê tông kiệt xóm Hải Cát 1, Hải Cát 2, Hòa An, La Khê Bãi, Định Môn, La Khê Trẹm mặt đường rộng 3m, dài 1 km vốn 500 triệu đồng;

+ Năm 2019:

Đường bê tông nội đồng khu vực Dòng mặt đường rộng 3 m, dài 1,65 km vốn 3.500 triệu đồng;

Đường bê tông nội đồng La Khê Trẹm - Sơn Thọ mặt đường rộng 3 m, dài 1,8 km vốn 3.750 triệu đồng;

Đường bê tông vào trường Mầm non Hương Thọ (cơ sở La Khê Trẹm) mặt đường rộng 3 m, dài 0,1 km vốn 75 triệu đồng.

+ Năm 2020-2021

Đường bê tông kiệt xóm Thạch Hàn, Hòa An, Định Môn mặt bê tông 3m dài 850m vốn 600 triệu đồng.

Đường bê tông kiệt xóm Hải Cát, Liên Bằng, Kim Ngọc mặt bê tông 3m dài 550m vốn 300 triệu đồng.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các giao thông từ năm 2012 đến 2021 là 34.515,57 triệu đồng (TW/tỉnh: 14.229 triệu đồng; thị xã: 19.347,45 triệu đồng; xã, nhân dân: 939,12 triệu đồng).

Công trình vốn khác:

+ Năm 2013:

Đường rẽ nhánh thôn Sơn Thọ dài 250m vốn 200 triệu đồng.

+ Năm 2014:

Đường bê tông nhựa vào điện Hòn Chén mặt đường rộng 3,5 m, dài 01 km vốn 4.920 triệu đồng.

Đường Hương Thọ - Bình Thành dài 200m vốn 700 triệu đồng.

Đường bê tông và cầu cụm di tích lăng Gia Long - Minh Mạng mặt đường rộng 3,5m dài 4 km vốn 85.000 triệu đồng.

Đường bê tông liên xã Hương Thọ - Bình Thành mặt đường rộng 3m, dài 0,3km vốn 700 triệu đồng.

Đường bê tông nhựa mở rộng vào lăng Minh Mạng mặt đường rộng 3,5m, dài 0,5 km vốn 6.500 triệu đồng.

+ Năm 2017:

Đường bê tông rẽ nhánh thôn La Khê Trẹm mặt đường rộng 3m, dài 0,5 km vốn 700 triệu đồng.

+ Năm 2018:

Đường bê tông liên xã Hương Thọ - Bình Thành mặt đường rộng 3,5m dài 3,7 km vốn 9.410 triệu đồng.

+ Năm 2019:

Đường bê tông nâng cấp, mở rộng đường vào lăng vua Gia Long mặt đường rộng 3,5 m dài 0,8 km vốn 20.000 triệu đồng.

Cầu thôn La Khê Trẹm vốn 1.000 triệu đồng.

+ Năm 2020

Đường trục Thôn Sơn Thọ dài 178m mặt đường 3m vốn 320 triệu đồng.

Sửa đường Thôn Sơn Thọ dài 100m mặt đường 3m vốn 80 triệu đồng.

Nâng cấp, mở rộng đường trục Thôn Sơn Thọ dài 116m mặt đường 3m vốn 320 triệu đồng.

Nâng cấp, sửa chữa đường trục chính Thôn Sơn Thọ dài 111,7m mặt đường 3m vốn 200 triệu đồng.

Đường liên thôn Hải Cát dài 1,17km mặt đường 3,5m vốn 1.987 triệu đồng.

+ Năm 2021

Sửa chữa đường La Khê Bãi, La Khê Trẹm, kênh mương dài 108m mặt đường 3m vốn 400 triệu đồng.

Bê tông hóa đường Hải Cát (GDD2) dài 301m mặt đường 3m vốn 639 triệu đồng.

Bê tông hóa đường La Khê Trẹm (Kiệt chùa) dài 300m mặt đường 3m vốn 613 triệu đồng.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các giao thông từ năm 2012 đến 2021 là 192.590,76 triệu đồng (TW/tỉnh: 109.561 triệu đồng; thị xã: 82.503,45 triệu đồng; xã: 526,31 triệu đồng).

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

b. Kết quả thực hiện:

- Đất nông nghiệp: 4.005,29 ha

Trong đó:	- Đất sản xuất nông nghiệp: 990,80 ha

- Đất lâm nghiệp: 2.996,77 ha

- Đất nuôi trồng thủy sản: 12,88 ha

- Trên địa bàn xã có 05 hồ đập thủy lợi và 02 trạm bơm điện tưới đảm bảo cho 78,64 ha lúa vụ Đông Xuân và 70 ha lúa vụ Hè Thu cụ thể:

| STT | Tên công trình | Tưới cho cây lúa |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vụ ĐX (ha) | Vụ Hè Thu (ha) |  |
| 01 | Đập Khe Rưng | 44,49 | 42,33 |  |
| 02 | Đập Ruộng Chung | 7,88 | 7,88 |  |
| 03 | Đập Ruộng Thùng | 7,27 | 7,27 |  |
| 04 | Đập Ôn Thộn | 4,75 | 4,75 |  |
| 05 | Đập Tam Vinh | 8,5 | 8,5 |  |
| 06 | Trạm bơm điện Hải Cát 2 | 5,75 | 7,77 |  |
| 07 | Trạm bơm điện Hải Cát 1 | 3.5 | 8,5 |  |
|  | Tổng cộng | 78,64 | 70,00 |  |

Tống số kênh mương N1 hiện có: 14,5 km, đã kiên cố hoá 8,65 km và còn lại kênh mương bằng đất đảm bảo tưới tiêu chiếm 80,3%.

- Từ năm 2011-2021, đã đầu tư các tuyến sau:

+ Năm 2011: Sửa chữa tuyến kênh mương Định Môn-hồ khe Rưng vốn 166,23 triệu đồng; Sửa chữa tuyến kênh mương Liên Bằng - Hồ ruộng Thùng vốn 207,5 triệu đồng.

+ Năm 2012: Sửa chữa tuyến kênh mương vốn 1.054 triệu đồng; Cống tiêu kết hợp cầu Dòng vốn 343,7 triệu đồng.

+ Năm 2013: Sửa chữa kênh mương Bàu Su - Bàu Trén vốn 50,92 triệu đồng

+ Năm 2014: Sửa chữa kênh mương Hải Cát 2 vốn 109,524.

+ Năm 2015: Cống La Khê Bãi vốn 238,37 triệu đồng.

+ Năm 2016: Xây dựng Trạm bơm Hải Cát 1 vốn 724,95 triệu đồng.

+ Năm 2017: Sửa chữa đập trường phong thôn Định Môn vốn 80 triệu đồng.

+ Năm 2021: Sửa chữa hệ thống kênh mương thôn Hải Cát dài 500m vốn 100 triệu đồng.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa thủy lợi từ năm 2012 đến 2021 là 2.886,66 triệu đồng (Thị xã: 2.766,66 triệu đồng; xã: 120 triệu đồng).

Như vậy, xét theo tiêu chí về thủy lợi:

+ Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80,3%.

+ Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

4. Tiêu chí số 4 - Điện

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Hệ thống điện đạt chuẩn: bao gồm Đường dây trung áp; Trạm biến áp phân phối; Đường dây hạ áp; Dây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥98%.

b. Kết quả thực hiện:

Hiện nay trên địa bàn toàn xã có chiều dài đường dây trung thế hiện có: 18 km; chiều dài đường dây hạ thế hiện có: 13,7 km; 27 trạm biến áp do Điện lực Hương Trà quản lý, có 1.309 hộ dùng điện đạt tỷ lệ hộ dùng điện lưới đạt 99,7%. Hiện nay còn 04 hộ xóm Khe Đầy chưa sử dụng điện lưới do quá xa đường dây hạ thế, đang sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Xóm Cây Xoài, Hố Lấu-thôn Hải Cát 1 có 35 hộ, xóm QL 49-Thôn La Khê Bãi có  24 hộ, xóm Rẫy - thôn Định Môn có 24 hộ, xóm Sân bóng thôn Kim Ngọc có 25 hộ đã được đầu tư xây dựng đường rẻ nhánh.

Hành lang lưới điện đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hệ thống dây dẫn sau công tơ đảm bảo tiết kiệm trên 2,5 mm. Cột sau công tơ các hộ gia đình đảm bảo vững chắc

Mức độ đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất 100%.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 5. Tiêu chí số 5 - Trường học

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia ≥ 80%.

b. Kết quả thực hiện:

Toàn xã có 03 trường học gồm trường Mầm non Hương Thọ, trường Tiểu học Hương Thọ, Trung học cơ sở Tôn Thất Bách, hiện có 01 trường đạt chuẩn quốc gia (trường Tiểu học Hương Thọ).

- Trường THCS Tôn Thất Bách:

UBND thị xã Hương Trà trình UBND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình số 2940/TTr-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà) khu hiệu bộ khoảng 3,3 tỷ đồng.

Trong năm 2020 triển khai sửa chữa nhà 2 tầng, 6 phòng học và sân, vườn, dãy nhà 6 phòng học với tổng kinh phí 1.680 triệu đồng.

- Trường Mầm non.

Hiện nay đang triển khai xây dựng 06 phòng học (Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng, đầu tư cơ sở vật chất để trường Mầm non Hương Thọ đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2020.

- Khối lượng thực hiện:

+ Năm 2012: Sửa chữa trường tiểu học (cơ sở Sơn Thọ) vốn 78 triệu đồng; Cổng, tường rào trường tiểu học số 1 Hương Thọ vốn 484,12 triệu đồng; Nhà vệ sinh trường THCS Hương Thọ vốn 375,92 triệu đồng; Nhà vệ sinh trường Tiểu học số 1 Hương Thọ vốn 434,6 triệu đồng; Nhà vệ sinh trường Tiểu học số 2 Hương Thọ vốn 348,32 triệu đồng

+ Năm 2013: Cổng, tường rào mặt trước và sân trường THCS Hương Thọ vốn 797,99 triệu đồng.

+ Năm 2014: Sân trường tiểu học số 1 Hương Thọ vốn 362,34 triệu đồng.

+ Năm 2015: Cải tạo, sửa chữa cửa đi, cửa sổ nhà 2 tầng 6 phòng học trường Tiểu học Hương Thọ vốn 76,34 triệu đồng;

+ Năm 2016 : Cải tạo các trường Mầm non Hương Thọ vốn 560,91 triệu đồng; Tường rào, sân đường nội bộ trường Tiểu học Hương Thọ (cơ sở chính) vốn 1.109,17 triệu đồng.

+ Năm 2017: Sửa chữa khối nhà 2 tầng 4 phòng học và cải tạo hàng rào phía sau trường Tiểu học Hương Thọ (cơ sở La Khê Trẹm) vốn 323,08 triệu đồng

+ Năm 2018:  Sửa chữa trường THCS Tôn Thất Bách vốn 221 triệu đồng,

+ Năm 2019: Xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học trường Mầm non Hương Thọ cơ sở chính vốn 4.500 triệu đồng; Xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học trường Tiểu học Hương Thọ (cơ sở La Khê Bãi) vốn 3.500 triệu đồng.

+ Năm 2020: Xây dựng trường mầm non Hương Thọ (Hạng mục: sân, cổng tường rào mặt bên) vốn 1.500 triệu đồng.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa trường học từ năm 2012 đến 2019 là 18.153,79 triệu đồng (TW/tỉnh: 11.500 triệu đồng; Thị xã: 6.353,79 triệu đồng; xã: 300 triệu đồng).

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 6. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em theo quy định.

- Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

b. Kết quả thực hiện:

- Đối với Trung tâm văn hóa thể thao xã: Hiện tại trên địa bàn xã đang triển khai xây dựng nhà trung tâm văn hóa diện tích toàn bộ quy hoạch 2.500m2 với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng (Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Địa bàn xã có 01 sân bóng đá với diện tích khoảng 13.000m2  để phục vụ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao do địa phương tổ chức, đáp ứng  phần nào nhu cầu luyện tập thể thao của người dân trên địa bàn xã.

Xã có khu vui chơi cho trẻ em tại trường Mầm non cơ sở La Khê Trẹm, Hòa An và điểm vui chơi trẻ em tại thôn La Khê Trẹm. Bên cạnh đó có 01 khu sinh hoạt cho người cao tuổi tại thôn Liên Bằng.

- Đối với nhà văn hóa và khu thể thao thôn: Toàn xã có 8/8 thôn có nhà văn hóa hoặc nơi phục vụ sinh hoạt, hội họp của nhân dân (cụ thể các thôn đã có nhà văn hóa: Hải Cát, Liên Bằng, La Khê Bãi, Thạch Hàn, La Khê Trẹm, Kim Ngọc, Định Môn và các thôn Sinh hoạt tại đình làng, trường học: Hải Cát, Hòa An. Diện tích mỗi nhà văn hóa từ 40-50m2, nhưng hiện đã bị xuống cấp, các nhà văn hoá thôn chưa có tường rào bảo vệ và nhà vệ sinh, hệ thống âm thanh và bàn ghế chưa được đầu tư và mua sắm để phục vụ sinh hoạt.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

7. Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại

a. Yêu cầu của tiêu chí:

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi trao đổi mua bán hàng hóa theo quy hoạch và đạt chuẩn theo quy định.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Hiện nay trên địa bàn xã chưa có chợ, chỉ có 21 hàng quầy bán tạp hóa quy mô vừa và nhỏ cung cấp hàng hóa cho nhân dân toàn xã, chủ yếu là sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên giáp ranh với xã có các chợ (Chợ Tuần, Bình Thành, Bình Tiến) nên theo nhu cầu xã không cần quy hoạch xây dựng chợ.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

8. Tiêu chí số 8 - Thông tin truyền thông

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Có điểm phục vụ bưu chính.

- Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành

b. Kết quả thực hiện:

Xã có 1 bưu điện văn hóa diện tích 400m2 ở thôn Liên Bằng hiện đang vận hành và phục vụ tốt nhu cầu người dân về các hạng mục dịch vụ bưu chính viễn thông như: có nhân viên trực theo giờ hành chính, có thùng gửi thư, điện thoại cố định, nhận và phát bưu phẩm, truy cập internet, có đường truyền internet đến tận các thôn trên địa bàn xã

Về hệ thống thông tin liên lạc: Số điểm internet đến thôn trên địa bàn xã có 03 điểm, đến nay 8/8 thôn đều có kết nối, truy cập internet. Trên địa bàn toàn xã các sóng truyền thanh, truyền hình và mạng di động đã được phủ kín. Chất lượng phục vụ viễn thông tốt đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn toàn xã. Trên địa bàn xã có 09 Trạm BTS thu phát sóng của các nhà mạng viễn thông VNPT, Viettel, Mobifone, Vinaphone; hệ thống cáp quang truyền hình, truyền thanh và Internet thường xuyên được nâng cấp, chất lượng đường truyền tốc độ cao, rõ nét, ổn định đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đến nay có 8/8 thôn được phủ sóng kết nối, truy cập internet. Toàn xã có 1.231/1.326 hộ sử dụng Internet, đạt 92,83%. Tất cả các cơ quan, trường học trên địa bàn đều đã sử dụng Internet tốc độ cao

Xã triển khai có hiệu quả hệ thống truyền thanh, hiện có 21 cụm loa trải đều cả 8 thôn trên địa bàn.

Các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội đều được trang bị máy tính làm việc có kết nối internet, LAN và thực hiện nhận/gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua mạng internet. 100% cán bộ, công chức xã sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Xã có trang thông tin điện tử riêng hoạt động đảm bảo theo quy định. Có 05  phần mềm ứng dụng trong hoạt động điều hành và chuyên môn: phần mềm dùng chung, phần mềm kế toán, phầm mềm Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.....

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Không có Nhà tạm, dột nát.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định ≥80%.

b. Kết quả thực hiện:

Tổng số nhà ở trên địa bàn xã là 1.256 căn; trong đó: Nhà kiên cố 1.130 cái, chiếm 90%, nhà bán kiên cố 126 cái chiếm 10%. Không có nhà tạm bợ, dột nát.	Nhìn chung, nhà ở của nhân dân xã Hương Thọ đã được quan tâm từ nhiều năm nay. Phần lớn nhà ở được xây dựng đảm bảo quy hoạch, diện tích sử dụng bình quân 14m2/người, có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện - nước, vệ sinh, môi trường đảm bảo.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

10. Tiêu chí số 10 -Thu nhập

a. Yêu cầu của tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 36,0 triệu đồng/người/năm.

b. Kết quả thực hiện:

Đại hội Đảng bộ xã Hương Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 xác định cơ cấu kinh tế của xã là: “Nông nghiệp, Dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp”. UBND xã đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời sâu rộng các chính sách của cấp trên, hỗ trợ khuyến kích phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình, các hình thức tổ chức sản xuất, đồng thời vận động nhân dân đầu tư, bỏ vốn làm ăn, phát triển các ngành nghề và các loại hình dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu; hàng năm tạo điều kiện hỗ trợ cho 620 lượt hộ vay 10,5 tỷ đồng qua các kênh của Ngân hàng chính sách, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp vay tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và thị xã hàng năm trên 3 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh, cung ứng dịch vụ nông nghiệp đáp ứng nhu cầu nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Từ đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người xã Hương Thọ năm 2021 là 41,34 triệu đồng/năm.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

11. Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ nghèo ≤5%.

b. Kết quả thực hiện:

- Những năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hương Trà luôn quan tâm, lãnh chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền địa phương phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể và các ban ngành của xã, hệ thống chính trị các thôn triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, tìm giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ, động viên hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo được vay vốn sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, để họ tự nhận thức vươn lên thoát nghèo đồng thời giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo (Cấp thẻ BHYT, chế độ giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện chiếu sáng…), nên đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng hộ khá và không có hộ tái nghèo.

- Các nội dung đã thực hiện:

Tổng số hộ toàn xã: 1.393 hộ, trong đó hộ nghèo 37 hộ (hộ nghèo đa chiều 03 hộ, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội 33 hộ, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công 01 hộ), chiếm tỷ lệ 2,66%; 56 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4% trên tổng số hộ toàn xã. Điều này cho thấy cần có phương hướng giảm nghèo hiệu quả được đặt ra trên địa bàn xã, một mặt giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện tại, một mặt ngăn chặn tình trạng tái nghèo.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 12. Tiêu chí số 12 – Lao động có việc làm

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động ≥90%.

b. Kết quả thực hiện:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Hàng năm, UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai các chính sách nhằm phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ-thương mại, nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống như mộc, nề, cưa xẻ gỗ .... Chủ động phối hợp với các ngành thị xã, liên kết trung tâm dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho lao động nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và sinh vật cảnh.

- Các nội dung đã thực hiện:

Xã Hương Thọ có lực lượng lao động khá dồi dào với 2.753 người, chiếm 56,35% dân số toàn xã. Lao động có việc làm thường xuyên là: 2.395 người đạt 87% lao động trong độ tuổi (Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động với 2.720 người đạt tỷ lệ 98,8%.). Trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 2.082 người, chiếm 75,6% lực lượng lao động của xã; còn lại 24,4% là lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, công chức viên chức nhà nước, trong số đó có khoảng 671 lao động làm việc trong các xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và các vùng phụ cận.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 13. Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

b. Kết quả thực hiện:

Như đã nói ở phần trên, xã Hương Thọ chịu tác động khá lớn của điều kiện khí hậu. Tuy nhiên, người dân Hương Thọ tích cực tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đưa ra các mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình vườn đồi trông cây lâm nghiệp, lâu năm (keo, cao su, cây đặc sản...). Đặc biệt có nhóm hộ là xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ tham gia trồng rừng dự án FSC, trồng rừng lấy gỗ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Có 01 HTX Nông nghiệp Hương Thọ thành lập năm 1986 hoạt động theo Luật Hợp tá xã năm 2012; hoạt động dịch vụ nông nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho bà con trên toàn xã.

Hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (gà đồi) tại thôn Sơn Thọ và Bưởi cốm tại khu vực Dòng thuộc thôn Liên Bằng.

Hiện nay, HTX nông nghiệp Hương Thọ được tỉnh và thị xã Hương Trà quan tâm hỗ trợ phát triển cây đặc sản Bưởi cốm theo hướng OCOP chứng nhận đạt chuẩn 3 sao (Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp).

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

14. Tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp nghề).

- Tỷ lệ lao động có việc làm được đào tạo ≥40%.

b. Kết quả thực hiện:

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Tỷ lệ huy động trẻ 05 tuổi ra lớp đạt trên 98,89%, trẻ 06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

+ Tỷ lệ trẻ độ tuổi từ 11-14 hoàn thành chương trình Tiểu học hàng năm đạt 100% (năm học 2019-2020 đạt 100%).

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 99% riêng năm học 2020 - 2021 có 44/44 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 90% riêng năm 2020 đạt 90,1%.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp nghề đạt 97,83%.

Hiện nay, xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Lực lượng lao động của địa phương có trình độ, được đào tạo qua trường lớp có bằng cấp, chứng chỉ ngành nghề...Ngoài ra số lao động được đào tạo qua cách truyền nghề truyền thống hàng năm đều tăng lên, tay nghề vững vàng, sắc sảo; tỷ lệ lao động qua đào tạo 1.147/2.842 lao động, chiếm 40,35%; Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo 1.140/2.842 lao động chiếm 40,1%.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 15. Tiêu chí số 15 - Y tế

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥85%.

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤24,2%.

b. Kết quả thực hiện:

- Các nội dung và khối lượng thực hiện:

Xã có 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, cũng đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân và cộng đồng. Bình quân hàng năm, trạm tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho khoảng 5.000 lượt người.

Đến nay số người tham gia các hình thức BHYT trong toàn xã là 5.082/5.530 người, đạt tỷ lệ 91,99%.

Trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở từ năm 2015 đến nay vẫn duy trì giữ vững đạt chuẩn theo tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Được UBDN tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2015.

Trạm y tế xã nằm ở trục đường giao thông của xã, có diện tích 2.126,4 m2, tổng số cán bộ: 06 người, có 10 phòng chức năng, có nguồn nước sinh hoạt, vườn trồng cây thuốc nam và nhà tiêu hợp vệ sinh; Có công trình xử lý chất thải y tế theo quy định.

Từ đó góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho cộng đồng và xã hội; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi còn 5,9% (25 trẻ/422 trẻ).

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

16. Tiêu chí số 16 - Văn hóa

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định ≥70%.

b. Kết quả thực hiện:

Hương Thọ đã sớm triển khai thực hiện cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động như vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển trong những dịp tế lễ, ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Xã Hương Thọ được phân chia thành 8 thôn, đến năm 2021 có 8/8 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, đạt tỷ lệ 100%; Hiện nay, có 01 thôn Thạch Hàn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa 4 năm liền và 01 thôn Hải Cát 1 đạt danh hiệu đơn vị văn hóa 5 năm liền.

Trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hiện tại đã có 8/8 khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, số gia đình văn hóa trên địa bàn xã là 1.256 gia đình đạt 94%.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 17. Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm:

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định ≥98%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 100%.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất 	- Kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥85%.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường ≥70%.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100%.

b. Kết quả thực hiện:

- Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch: Số hộ 1.276/1.276 đạt 100% ( có 1.272 hộ sử dụng nước máy Vạn Niên chiếm tỷ lệ 99,6%; 04 hộ sử dụng hộ dân tại xã dùng nước giếng và giếng khoan ở tầng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh chiếm tỷ lệ 0,4%).

- Hiện trên địa bàn xã có 29/29 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã chấp hành tốt cam kết bảo vệ môi trường.

- Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh, sạch, đẹp, không có các hoạt động làm suy giảm về môi trường. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn: Tập trung vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát theo tuyến giao thông và từng hộ gia đình, xây dựng cảnh quan môi trường, hàng rào, cổng chào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn; Trong 03 năm đã có 139 hộ xây dựng sửa chữa hàng rào, cổng và nhà với kinh phí 6,9 tỷ đồng; huy động đóng góp xây dựng mới và sửa chữa 03 cổng chào 250 triệu đồng; 14 km hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Hàng năm thông qua các tổ chức đã huy động trên 3.000 lượt người tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường.

- Trên địa bàn xã có 1 nghĩa trang liệt sĩ, Nghĩa trang nhân dân 8/8 thôn hiện được quy hoạch và việc chôn cất mồ mã theo quy chế hoạt động của xã.

- Hiện nay vấn đề xử lý rác thải được thu gom và hợp đồng công ty Môi trường và Đô thị Huế vận chuyển đến điểm xử lý. Đã triển khai 8/8 thôn thu gom rác tập trung (còn thôn Sơn Thọ bà con nhân dân tự thu gom và vận chuyển đến điểm tập kết được quy hoạch trên địa bàn xã).

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu 1.256 hộ/1.256 hộ đạt 100%, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt 1.152 hộ/1.256 hộ đạt tỷ lệ 91,7% hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân gắn liền với việc chỉnh trang, xây dựng nhà cửa; xây dựng các công trình phụ trợ khác như nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hiện tại có 1.256/1.256, tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: Trên địa bàn xã có116 hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó có 65/65 hộ chăn nuôi gia súc đều có chuồng trại kiên cố, hầm xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh; qua kiểm tra vệ sinh môi trường hàng năm đều đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100% (Yêu cầu của tiêu chí là ≥70%).

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

###### 18. Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh".

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên.

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

b. Kết quả thực hiện:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Đảng bộ xã hiện có 128 đảng viên và có 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, trong đó 8 chi bộ dân cư, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Y tế, 01 chi bộ Hợp tác xã.

Về chính quyền:

+ Hội đồng nhân dân xã có 21 đại biểu, gồm: 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch, có 19 vị đại biểu;

+ Ủy ban nhân dân  xã có 04 Thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Trưởng Công an xã và 01 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự.

Xã có đủ tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội bao gồm: Ủy ban MTTQVN xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ quan, Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ và Hội Khuyến học.

- Các nội dung đã thực hiện:

Căn cứ Nghị định số 92/NĐ-CP của Chính phủ, xã loại 2 được bố trí 21 chức danh cán bộ và công chức. Hiện nay, xã Hương Thọ bố trí đủ các cán bộ cấp xã theo quy định, trong đó có 01 cán bộ kiêm nhiệm là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Cán bộ xã cơ bản đáp ứng đạt chuẩn theo quy định 20/21, tỷ lệ 100%.

Đối với 8 thôn có đủ tổ chức bao gồm: Chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên; Chi hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và các ban, tổ công tác khác theo quy định.

Những năm qua, Đảng ủy không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đặc biệt, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để bàn bạc, thảo luận trong cấp uỷ, trong các chi bộ, và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả nhờ vậy uy tín ngày càng được nâng cao.

Đảng ủy, UBND xã cũng đã tăng cường cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức xã; Thường xuyên rà soát để kiến nghị, đề xuất cấp trên luân chuyển cán bộ công chức xã, bố trí cán bộ thôn phù hợp trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm cao với công việc, gần dân, tạo được niềm tin trong dân, đáp ứng yêu cầu, tính chất công việc đặt ra.

Hệ thống chính trị từ xã đến thôn đoàn kết, trên dưới đồng lòng, gương mẫu, hoạt động đồng bộ, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, giữ vai trò nòng cốt lãnh đạo nhân dân, cùng toàn dân phát triển kinh tế xã-hội, giữ vững quốc phòng-an ninh địa phương.

Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã hàng năm đều đạt “Đơn vị tiên tiến” trở lên.

Hằng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi hội nghị triển khai luật, các buổi hội họp thôn và tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh để phổ biến pháp luật đến tận người dân.	Xã đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Không có vụ việc về mất bình đẳng giới và bạo lực gia đình trên địa bàn. Luôn có các hoạt động để tuyên truyền và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

19. Tiêu chí số 19 – Quốc phòng và An ninh

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

b. Kết quả thực hiện:

Xây dựng lực lượng dân quân và Ban Chỉ huy quân sự xã:

+ Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân xã; Số lượng BCHQS xã được kiện toàn đủ 04 đồng chí, trong đó: 01 chính trị viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm, 01 chính trị viên phó do đồng chí bí thư Đoàn Thanh niên kiêm nhiệm, 01 đồng chí Chỉ huy trưởng, 01 Chỉ huy phó. Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm.

+ Trình độ chuyên môn: Cán bộ chỉ huy trưởng có bằng trung cấp hành chính (CHT chưa qua đào tạo chuyên môn Quân sự theo Điều 32 Luật Dân quân tự vệ) và Chỉ huy phó đã qua đào trung cấp quân sự. Chất lượng cán bộ Ban chỉ huy quân sự có 04 đảng viên.

- Nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã: Ban Chỉ huy quân sự có 01 phòng làm việc, 01 phòng trực và trang thiết bị theo quy định của pháp luật; cán bộ Ban Chỉ huy quân sự được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù theo quy định của pháp luật.

- Chất lượng chính trị: Hàng năm Đảng ủy đã chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân nòng cốt, tính đến nay đảng viên trong lực lượng dân quân có 31/80 đồng chí, chiếm tỷ lệ 38,7%; Đoàn viên trong lực lượng dân quân là 49 đồng chí, tỷ lệ 61,3%.

- Trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên; có 5/8 đồng chí thôn đội trưởng là đảng viên.

Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp”:

- Tổ chức xây dựng lực lượng, biên chế, trang bị:

+ Tổng số quân dự bị hạng I: 96 đồng chí. Giải ngạch quân dự bị năm 2017: 12 đồng chí. Tổng số quân dự bị động viên hạng II: 864 đồng chí.

+ Tổ chức biên chế đơn vị dân quân tự vệ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ: theo chỉ tiêu biên chế LLDQ có 80 đồng chí, trong đó: Ban CHQS xã: 04 đ/c; Trung đội dân quân cơ động: 31 đ/c, dân quân tại chỗ: 30 đ/c, binh chủng 15 đ/c.

+ Hằng năm, Ban chỉ huy Quân sự tham mưu cho UBND xã tổ chức lễ kết nạp dân quân mới và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ (03 súng trường CKC, đạn chiến đấu 30 viên, 03 bình xịt hơi cay, 03 loa cầm tay, 03 công cụ hỗ trợ chống bạo loạn, 30 áo phao...)

- Huấn luyện: Hàng năm các đối tượng dân quân được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo nội dung, thời gian, chương trình quy định.

- Hoạt động: Thực hiện theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh:

- Có đầy đủ các kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng.

- Tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm theo chỉ tiêu của trên giao, đảm bảo chất lượng.

- 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thường trực về địa phương được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ.

- 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu cấp trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh.

- Hằng năm tổ chức tốt trình tự, thủ tục công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và lập danh sách báo cáo Ban Chỉ huy quân sự thị xã theo quy định của pháp luật.

- Lập danh sách lực lượng dân quân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác được giao.

- Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác vận động quân chúng, công tác chính sách hậu phương quân đội; tổ chức cho dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, toàn diện, rộng khắp. Hiện nay, tổng số lực lượng dân quân theo định biên là 61 đồng chí, trong đó 01 trung đội cơ động có 31 đồng chí, dân quân tại chỗ: 30 đ/c, biên chế thành 8 tổ ở 8 thôn. Lực lượng dân quân hằng năm đều đánh giá hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và hoàn thành các tiêu chí quốc phòng. Có 15 đồng chí chia thành 05 tổ dân quân binh chủng, mỗi tổ 03 đồng chí.

- Thường xuyên giữ vững ANCT-TTATXH, giữ vững an ninh nông thôn, an toàn giao thông cơ bản đảm bảo, địa bàn không có trọng án xảy ra, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không có trọng án và tệ nạn xã hội góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Qua đánh giá hằng năm, 8/8 thôn, các cơ quan, trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn về an ninh trật tự.

- Hàng năm, Đảng uỷ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, an ninh, UBND xã sẽ có kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể cho đối với các lực lượng, sát với tình hình của từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố lực luợng Công an xã có trình độ, trong sạch, vững mạnh theo quy định của Luật công an xã và tiến hành đánh giá qua từng năm, từng giai đoạn, phấn đấu Công an xã đạt đơn vị tiên tiến trở lên. Không để các phần tử, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động, gây rối trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, các hoạt động tuyên truyền, lợi dụng vấn đề tôn giáo chống Đảng và Chính quyền trên địa bàn. Lực lượng công an xã, công an viên được bố trí, kiện toàn theo quy định; năng lực, trình độ chuyên môn đảm bảo, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, tính chất công tác, có 8/8 thôn và 03/03 trường được công nhận được công nhận “An toàn về an ninh trật tự”; xã được công nhận xã “An toàn về an ninh trật tự”.

c. Tự đánh giá: So sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia: Đạt

V. Đánh giá chung

1. Những mặt đã làm được

Đến  năm 2021, dưới sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, HĐND xã. UBND xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình và đạt được một số kết quả nhất định: Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm duy trì và phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng sâu rộng đến tầng lớp cán bộ và người dân; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020’’ và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ được triển khai sâu rộng thu hút sự tham gia tích cực từ các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị; công tác quản lý điều hành được quan tâm thục hiện, Bộ máy chỉ đạo và bộ máy giúp việc ban chỉ đạo được cũng cố kiện toàn. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên có hiệu quả.

Thông qua các hoạt động của chương trình, các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã được cải thiện về mức độ, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; đời sống tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a. Tồn tại, hạn chế

Ngân sách hỗ trợ từ chương trình còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong khi khả năng huy động nguồn lực của xã còn khó khăn.

Sự tham gia thụ động của bà con nhân dân, còn trông chờ ỷ lại vào nhà nước, thiếu ý chí phấn đấu trong các dự án hỗ trợ sản xuất. Tính nhân rộng và lan tỏa còn thấp, ít hộ nhân rộng mô hình và đầu tư.

Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động chưa thật sự đồng bộ, chủ yếu là bộ phận Nông nghiệp địa chính.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý chưa phát huy được vai trò đậm nét (đặc biệt là các thôn và các Tổ kế hoạch).

Hàng năm có họp để lên kế hoạch phấn đấu cho các tiêu chí chưa đạt nhưng đăng ký đầu tư công thiếu vốn nên chưa có chủ trương đầu tư.

Công tác tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tổ chức tiêu biểu trong xây dựng nôn thôn mới chưa kịp thời.

b. Nguyên nhân

* Về khách quan:

Việc tranh chấp của các nước trên biển Đông chưa được giải quyết, dịch tả lợn Châu Phi, phần nào nó tác động đến sản xuất của người dân; những khó khăn về kinh tế trong nước đã ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, thị xã cũng như từ địa phương cho việc xây dựng nông thôn mới của xã.

Có một số tiêu chí cứng cần nguồn kinh phí lớn, Ngân sách địa phương khó khăn đòi hỏi sự hỗ trợ của cấp trên, nên quá trình thực hiện còn chậm, một số tiêu chí đạt nhưng chất lượng chưa cao thiếu tính bền vững nên khối lượng công việc về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị rất lớn, đa dạng...; trong thực hiện phải vừa làm vừa nghiên cứu rút kinh nghiệm, bổ sung.

Một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhất là cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế nông thôn.

* Về chủ quan:

Chương trình nông thôn mới là một chương trình mới, một số cán bộ công chức xã, cán bộ thôn chưa năng động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện do  chưa nắm bắt hết ý nghĩa chương trình.

Sự phối hợp giữa các ban ngành còn thiếu kịp thời, chặt chẽ, nhất là thời kỳ đầu triển khai chương trình. Một số ban ngành chưa cụ thể hóa nhiệm vụ của ban ngành mình trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Nguồn vốn đầu tư ngân sách cho Chương trình còn thấp so với nhu cầu; công tác huy động sự đóng góp của nhân dân còn rất hạn chế; huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chưa thực hiện được.

3. Bài học kinh nghiệm

- Thứ nhất: Xây dựng NTM trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng NTM. Phải làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể của xây dựng NTM thì Chương trình mới thật sự thành công.

- Thứ hai: Cần xác định những công trình, công việc bức xúc của người dân và tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của dân trong xây dựng NTM.

- Thứ ba: Thực tiễn cho thấy ở địa phương, đơn vị, cơ sở nào đoàn kết nội bộ tốt, phát huy dân chủ thật sự, người đứng đầu quyết liệt vào cuộc thì xây dựng NTM ở nơi đó đạt kết quả cao. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM phải đảm bảo thật sự dân chủ, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư để đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ tư: Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện. Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM và cần tăng cường kiểm tra, giám sát để có chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.

4. Đề xuất, kiến nghị

Công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hương Thọ được triển khai thực hiện trên cơ sở Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới được các cấp thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XIV nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay Hương Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ ban hành. Để sớm đạt tiêu chí còn lại và tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục phát triển nông thôn mới xã Hương Thọ theo hướng đô thị theo định hướng của thành phố Huế, của tỉnh đã đề ra, xin kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù như sau:

Tiếp tục bố trí nguồn vốn cho địa phương thực hiện Chương trình đặc biệt là vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi...; ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Có chính sách kích cầu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng; tạo điều kiện thông thoáng và môi trường đầu tư tốt nhất để các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn.

Có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình, các xã làm tốt.

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới:

1. Quan điểm: Tiếp tục xây dựng xã Hương Thọ là xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng và văn minh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại.

2. Mục tiêu:

Tiếp tục duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt ở mức độ thấp. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đề án đã được phê duyệt và triển khai có hiệu quả.

3. Nội dung nâng cao chát lượng các tiêu chí nông thôn mới:

3.1. Tiêu chí về Quy hoạch: Sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, tiến hành quy hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra như phát triển vùng chuyên canh, vùng dịch vụ, du lịch, vùng chế biến,...

3.2.Tiêu chí về Giao thông: Tranh thủ nguồn lực đầu tư của các cấp cũng như nội lực của địa phương tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn, trục xóm, giao thông nội đồng đạt tiêu chí cao nhất.

3.3. Tiêu chí về Thủy lợi: Tiếp tục chỉ đạo HTXNN Hương Thọ vận động nhân dân đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đê bao, kênh mương thủy lợi; từng bước bê tông hóa kênh mương thủy lợi để phục vụ tưới, tiêu cho đồng ruộng, cấp nước cho trồng trọt, nhằm nâng cao năng suất cho cây trồng, vật nuôi.

3.4. Tiêu chí về Điện: Đề nghị điện lực thị xã Hương Trà quan tâm nâng cấp và đầu tư các tuyến điện rẻ nhánh trên địa bàn đồng thời  vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường chính của các thôn.

3.5. Tiêu chí về Trường học: Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư các hạng mục xây mới, nâng cấp, sửa chữa tại các trường để duy trì đạt chuẩn và có kế hoạch đầu tư cụ thể để trường THCS Tôn Thất Bách, trường mầm non Hương Thọ đạt chuẩn quốc gia.

3.6. Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa: Huy động mọi nguồn lực xây dựng sân thể thao của xã. Vận động nhân dân tích cực, thường xuyên tham gia các nội dung sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động vui chơi vào các dịp lễ, tết. Vận động nhân dân đóng góp công sức để xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; xây dựng khuôn viên, tường rào, sân các nhà sinh hoạt cộng đồng còn lại.

3.7. Tiêu chí về Cơ sở hạ tầng thương mại: Có kế hoạch đầu tư xây dựng chợ theo đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương.

3.8. Tiêu chí về Thông tin và truyền thông: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bưu điện xã; nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã và các thôn để phục vụ tốt việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin về chủ trương, đường lối của địa phương đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

3.9. Tiêu chí về Nhà ở: Tranh thủ các chương trình, dự án để tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng về nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Vận động nhân dân xây dựng nhà ở đạt tiêu chí theo quy định.

3.10. Tiêu chí về Thu nhập: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất. Vận động nhân dân đầu tư các phương tiện, máy móc, trang thiết bị để thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, nhất là nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2022, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm.

3.11. Tiêu chí về Hộ nghèo: Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách nhằm tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo tiếp cận các chương trình, dự án đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất để thoát nghèo.

3.12. Tiêu chí về Lao động việc làm: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm tạo công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu học nghề của lao động gắn với yêu cầu của thị trường; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

3.13. Tiêu chí về Tổ chức sản xuất: Tiếp tục chỉ đạo HTX.NN Hương Thọ hoạt động tốt theo Luật HTX năm 2012, tạo điều kiện để các HTX.NN Hương Thọ tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công. Chỉ đạo HTX.NN Hương Thọ mở rộng thêm các loại hình kinh doanh để nâng cao hoạt động, sớm thành lập HTX lâm nghiệp bền vững đi vào hoạt động.

3.14. Tiêu chí về Giáo dục và đòa tào: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục, có chính sách khuyến khích trẻ em trong độ tuổi đến trường và duy trì công tác phổ cập xóa mù chữ đồng thời không ngừng nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS.

3.15. Tiêu chí về Y tế: Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân; Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế như: tiêm chủng mỏ rộng, phòng chống các bệnh xã hội ... Củng cố mạng lưới y tế xã đến thôn, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng cho đội ngũ cộng tác viên. Duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.

3.16. Tiêu chí về Văn hóa: Chỉ đạo các thôn, làng thực hiện tốt các nội dung trong Quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa một cách phù hợp, sát với điều kiện thực tế của từng thôn, làng. Quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ... và thực hiện tốt các quy định về tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội do nhà nước quy định. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế sinh con thứ ba trở lên.

3.17. Tiêu chí về Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tập trung vận động các hộ dân tham gia chỉnh trang nơi ở văn minh, hợp vệ sinh. Sửa sang tường rào, cổng ngõ, cải tạo vườn. Thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải. Sớm hoàn thành và triển khai Quy hoạch nghĩa trang chung của xã.

3.18. Tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức xã để đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền xã đạt "Trong sạch vững mạnh", các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Tăng cường công tác tuyên truyền, pháp luật cho người dân.

3.19. Tiêu chí về Quốc phòng và An ninh: Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Có kế hoạch kiềm chế làm giảm tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Để tiếp tục duy trì giữ vững và phát triển ở mức cao một số tiêu chí đã đạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Thọ quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng và bền vững các tiêu chí./.

| Nơi nhận: -Văn phòng điều phối của Tỉnh; - BCĐ xây dựng NTM Tỉnh; - BCĐ xây dựng NTM thành phố; - Văn phòng điều phối NTM của thành phố; - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã; - Các thành viên BCĐ, BQL,XD NTM xã; - Lưu: VP. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hải Trường |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Báo cáo số: 468/BC-UBND ngày  12/ 11 /2021

của UBND xã Hương Thọ)

I. QUY HOẠCH

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu Đạt NTM | Chỉ tiêu thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt |

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu Đạt NTM | Chỉ tiêu thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Giao thông | 2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | 100% | 100% | Đạt |
|  |  | 2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | 90% | 100% | Đạt |
|  |  | 2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa | 100% | 100% | Đạt |
|  |  | 2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm | 80% | 90% | Đạt |
| 3 | Thủy lợi | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | ≥80% | 80,3% | Đạt |
|  |  | 3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ | Đạt | Đạt | Đạt |
| 4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | ≥98% | 99,7% | Đạt |
| 5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia | ≥80% | 100% | Đạt |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã | ≥300m2; ≥1.200m2 | Đạt | Đạt |
|  |  | 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng | 100% | 100% | Đạt |
| 7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa | Đạt | Đạt | Đạt |
| 8 | Thông tin và Truyền thông | 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành | Đạt | Đạt | Đạt |
| 9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát | Không | Đạt | Đạt |
|  |  | 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định | ≥80% | 100% | Đạt |

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu Đạt NTM | Chỉ tiêu thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người) | Năm 2016: ≥22 Năm 2017: ≥26 Năm 2018: ≥30 Năm 2019: ≥33 Năm 2020: ≥36,0 | 41,34 triệu đồng | Đạt |
| 11 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ≤5% | ≤5% | 2,66% | Đạt |
| 12 | Lao động có việc làm | Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động | ≥90% | 98,8% | Đạt |
| 13 | Tổ chức sản xuất | 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững | Đạt | Đạt | Đạt |

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu Đạt NTM | Chỉ tiêu thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Giáodục và Đào tạo | 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) | ≥85% | 100% | Đạt |
|  |  | 14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo | ≥40% | 40,35% | Đạt |
| 15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | ≥85% | 91,99% | Đạt |
|  |  | 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) | ≤24,2% | 5,9% | Đạt |
| 16 | Văn hóa | Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt |
| 17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định | ≥98% (≥60% nước sạch) | 100% | Đạt |
|  |  | 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | 100% | 100% | Đạt |
|  |  | 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch | ≥85% | 95% | Đạt |
|  |  | 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường | ≥70% | 90% | Đạt |
|  |  | 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | 100% | 100% | Đạt |

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu Đạt NTM | Chỉ tiêu thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên | 100% | 100% | Đạt |
|  |  | 18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội | Đạt | Đạt | Đạt |
| 19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng | Đạt | Đạt | Đạt |
|  |  | 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước | Đạt | Đạt | Đạt |